보세전시장 챗봇

대규모 정밀 수정 계획안

프로젝트:  bonded-exhibition-chatbot-data

버전:  v14.0.0 → v15.0.0

작성일:  2026-05-10

대상 파일:  40개 소스 + 12개 설정/배포

총 발견 이슈:  24건 (Critical 4 / High 6 / Medium 8 / Low 6)

수정 Phase:  7단계 순차 실행

# 1. 전체 현황 분석

보세전시장 챗봇 프로젝트(v14.0.0)의 40개 소스 파일, 90+개 테스트 파일, 12개 설정/배포 파일을 전수 분석한 결과, 총 24건의 수정 필요 이슈를 발견했습니다. 본 문서는 전체 코드베이스를 처음부터 다시 쓴다는 관점에서 7개 Phase로 구성된 정밀 수정 계획을 제시합니다.

## 1.1 이슈 심각도 분포

| 심각도 | 건수 | 요약 |
| --- | --- | --- |
| CRITICAL | 4건 | 인증/보안 — 하드코딩 비밀번호, SHA256 해싱, JWT 시크릿, 인증 우회 |
| HIGH | 6건 | 런타임 버그 — SQL 구문오류, 메모리 누수 3건, 세션 기본값 반전, 차트 빈 반환 |
| MEDIUM | 8건 | 아키텍처/설정 — SSL 미설정, CORS, 캐시 락, CI 테스트 제외, CD 배포 취약 |
| LOW | 6건 | 코드 품질 — deprecated API, 타입힌트 미비, 테스트 누락 9개, O(n²) 성능 |

## 1.2 크로스커팅 아키텍처 문제점

- SQLite vs PostgreSQL 불일치: db/schema.sql은 PostgreSQL 23개 테이블을 정의하지만, 실제 모든 Python 코드는 SQLite 사용

- TF-IDF 로직 3중 중복: bm25_ranker.py, question_cluster.py, faq_recommender.py가 각각 독립적으로 구현

- DB 연결 풀링 부재: 15개 이상 모듈이 각각 독립적으로 SQLite 연결 생성

- analytics.py와 conversation_analytics.py가 logger_db._get_conn() 비공개 API 직접 접근

- BASE_DIR 경로 계산이 거의 모든 모듈에서 독립적으로 반복

# 2. Phase별 상세 수정 계획

Phase 1 보안 긴급 수정 3개 파일 ¦ CRITICAL

### 2.1.1 auth.py — 비밀번호 해싱 교체

현재 상태: SHA-256 + 단일 라운드 해싱 (line 32-39). 정부 시스템에 부적합한 취약한 방식.

- hashlib.sha256 → bcrypt (cost factor 12) 또는 argon2id로 교체

- hash_password() 함수 완전 재작성

- verify_password() 함수 bcrypt.checkpw() 기반으로 변경

- 기존 SHA256 해시 마이그레이션 함수 migrate_legacy_hash() 추가

# Before (line 38)

hash_val = hashlib.sha256((salt + password).encode()).hexdigest()

# After

import bcrypt

hash_val = bcrypt.hashpw(password.encode(), bcrypt.gensalt(rounds=12))

### 2.1.2 auth.py — 하드코딩 자격증명 제거

현재 상태: admin/admin123 기본 계정 (line 65-68), JWT 시크릿 하드코딩 (line 84).

- _DEFAULT_ADMIN_USERS 삭제 → 환경변수 ADMIN_USERS 필수화

- JWT_SECRET_KEY 환경변수 미설정 시 서버 시작 거부 (raise RuntimeError)

- ADMIN_AUTH_DISABLED 환경변수 완전 제거 (line 188-196)

- TESTING 모드에서도 인증 우회 불가 → 테스트용 별도 fixture 제공

### 2.1.3 security_config.json — CORS 수정

현재 상태: allowed_origins에 플레이스홀더 "yourdomain.com" 존재.

- allowed_origins → 환경변수 CORS_ORIGINS에서 로드

- 기본값 빈 배열 [] → 설정 누락 시 모든 외부 요청 차단

Phase 2 런타임 버그 수정 5개 파일 ¦ HIGH

### 2.2.1 satisfaction_tracker.py:86 — SQL 구문 오류

UPDATE ... ORDER BY ... LIMIT 1 구문은 SQLite에서 지원되지 않아 런타임 오류 발생.

- 서브쿼리 패턴으로 변경:

UPDATE satisfaction SET re_asked = 1

WHERE rowid = (

SELECT rowid FROM satisfaction

WHERE session_id = ? AND query = ?

ORDER BY timestamp DESC LIMIT 1)

### 2.2.2 quality_scorer.py — 메모리 누수

_scored_history 리스트가 무한정 성장. 장기 운영 시 OOM 위험.

- list → collections.deque(maxlen=10000)로 교체

- 주기적 정리 메서드 cleanup_old_scores(days=30) 추가

### 2.2.3 realtime_monitor.py — 세션 누수

_active_sessions set에 세션이 추가만 되고 제거되지 않음.

- end_session(session_id) 메서드 추가

- TTL 기반 자동 만료: {session_id: timestamp} dict로 변경, 30분 미활동 시 제거

### 2.2.4 session.py:143 — 기본값 반전

_is_positive_response()가 인식 불가 시 True 반환. 정부 시스템에서 모호한 응답을 동의로 해석하면 안 됨.

- 기본값 True → None 반환으로 변경

- 호출측에서 None일 경우 재확인 요청 로직 추가

### 2.2.5 chart_data.py — 빈 히스토그램

response_time_histogram()이 존재하지 않는 response_time 컬럼 조회.

- logger_db 테이블에 response_time_ms 컬럼 추가 (migration 파일 생성)

- ChatLogger.log()에 응답 시간 기록 로직 추가

Phase 3 아키텍처 개선 8개 파일 ¦ MEDIUM

### 2.3.1 DB 연결 풀링 통합

15개+ 모듈이 각각 SQLite 연결 생성. 경로도 모듈마다 독립 계산.

- src/db_pool.py 신규 모듈 생성: DatabasePool 클래스

- 중앙 경로 관리: BASE_DIR, DB 경로를 한 곳에서 관리

- WAL 모드, journal_mode, busy_timeout 통일 설정

- 영향 범위: feedback, law_updater, flow_analyzer, context_memory, faq_diff, auto_faq_pipeline, tenant_manager, alert_center, audit_logger, logger_db, chart_data, satisfaction_tracker, conversation_export, db_migration, analytics (15개)

### 2.3.2 세션 저장소 교체

인메모리 dict 기반. Gunicorn 4개 워커 환경에서 세션 공유 불가.

- SessionManager 내부 저장소를 SQLite(WAL)로 교체

- 세션 TTL 자동 정리 스케줄러 추가

### 2.3.3 TF-IDF 중복 제거

- src/text_similarity.py 신규 모듈로 통합: TFIDFVectorizer, CosineSimilarity

- bm25_ranker, question_cluster, faq_recommender가 공통 모듈 import

### 2.3.4 logger_db 비공개 API 접근 제거

- ChatLogger에 공개 메서드 get_connection() 추가

- analytics, conversation_analytics가 공개 API 사용하도록 변경

### 2.3.5 max_query_length 불일치 해소

- security_config.json의 값을 Single Source of Truth로 설정

- domain_config에서 security_config 값을 참조하도록 변경

Phase 4 스레드 안전성 강화 5개 파일 ¦ MEDIUM

### 2.4.1 escalation.py — 글로벌 캐시 락

- _escalation_rules_cache, _contacts_cache에 threading.Lock 추가

- 캐시 TTL 방식 갱신 로직 추가 (기본 300초)

- 함수를 CachedResourceLoader 클래스로 리팩토링

### 2.4.2 webhook_manager.py:336 — dir() 오용 수정

- 'attempt' in dir() → attempt 변수 직접 참조로 변경

- 데몬 스레드 배달 로직 검토 및 Lock 범위 확대

### 2.4.3 auth.py — _users dict 락

- 모듈 레벨 _users dict에 threading.RLock 추가

### 2.4.4 db_migration.py — 마이그레이션 락

- MigrationManager.migrate()에 threading.Lock 추가

### 2.4.5 data_validator.py — 파일 I/O 캐싱

- 매 호출마다 JSON 파일 로드 → 캐시 + TTL 패턴으로 변경

Phase 5 코드 품질 & 타입 안전성 40개 파일 ¦ LOW

### 2.5.1 타입 힌트 보강 (40개 파일)

| 파일 | 현재 | 목표 |
| --- | --- | --- |
| analytics.py (253L) | Minimal | 전체 메서드 시그니처 타입 추가 |
| conversation_analytics.py (606L) | Minimal | 전체 메서드 + PatternDetector 타입 추가 |
| escalation.py (60L) | None | 함수 시그니처 + 리턴 타입 |
| tenant_manager.py (283L) | None | 전체 메서드 타입 추가 |
| plugin_system.py (80L) | Incorrect | callable → Callable[[...], Any] 수정 |
| 외 14개 파일 | Partial | 부분 보완 |

- 전체 파일에 리턴 타입, 매개변수 타입 추가

- typing 모듈 스타일(Dict, List) → 빌트인 제네릭(dict, list) 통일

- mypy --strict 모드 설정 및 CI 통합

### 2.5.2 deprecated API 교체

- api_gateway.py:18 — datetime.utcnow() → datetime.now(timezone.utc)

### 2.5.3 에러 핸들링 표준화

- utils.py — load_json, load_text에 try/except + 커스텀 예외 클래스 추가

- 전체 모듈 bare except → 구체적 예외 타입으로 변경

### 2.5.4 템플릿 엔진 XSS 방어

- template_engine.py _substitute_variables()에 html.escape() 추가

### 2.5.5 related_faq.py O(n²) 성능 개선

- 유사도 행렬 지연 계산 (Lazy computation) 패턴으로 변경

- FAQ 1000개 초과 시 ANN(Approximate Nearest Neighbor) 도입 검토

Phase 6 테스트 & CI/CD 강화 12개 파일 ¦ MEDIUM

### 2.6.1 누락 테스트 9개 파일 추가

| 대상 모듈 | 테스트 범위 |
| --- | --- |
| src/utils.py | load_json 실패, load_text 실패, normalize_query 검증 |
| src/clarification.py | ClarificationEngine 모호한 질문 처리, 카테고리 분류 |
| src/related_faq.py | RelatedFAQFinder 유사도 계산, 빈 FAQ 입력 처리 |
| src/bm25_ranker.py | BM25Ranker 랭킹 정확성, 한국어 토큰 처리 |
| src/satisfaction_tracker.py | SQL 버그 수정 후 회귀테스트, 통계 계산 |
| src/plugin_system.py | PluginManager 등록/실행/제거 검증 |
| src/realtime_monitor.py | record_event, 세션 만료, 동시성 테스트 |
| src/faq_quality_checker.py | FAQQualityChecker 품질 점수 경계값 검증 |
| src/conversation_export.py | ConversationExporter CSV/HTML 출력 검증 |

### 2.6.2 CI 파이프라인 강화

- ci.yml: --ignore로 제외된 e2e/통합/성능 테스트 복원

- main 브랜치 push 시 전체, PR 시 단위 테스트만 실행하는 2단계 전략

- mypy --strict 체크 추가

- 커버리지 90% 미달 시 CI 실패 설정

### 2.6.3 conftest.py 안전한 fixture 패턴

프로덕션 data/faq.json을 직접 수정. 테스트 크래시 시 파일 손상 위험.

- tmp_path fixture 사용하여 임시 디렉토리에서 작업

- 프로덕션 파일 직접 수정 제거

### 2.6.4 CD 파이프라인 강화

- cd.yml: git pull 방식 → Docker 이미지 기반 배포로 전환

- 배포 전 health check 자동 검증

- 실패 시 deploy/rollback.sh 자동 실행 통합

Phase 7 배포 & 설정 정비 6개 파일 ¦ MEDIUM

### 2.7.1 nginx SSL 활성화

SSL/TLS 전체 주석 처리. 정부 관세 데이터를 HTTP 평문으로 전송.

- deploy/nginx.conf SSL 블록 주석 해제 및 활성화

- HTTP → HTTPS 301 리다이렉트 추가

- Let's Encrypt 인증서 자동 갱신 설정

- HSTS, OCSP Stapling 활성화

### 2.7.2 PostgreSQL 스키마 정합

- 선택지 A: schema.sql을 SQLite 호환으로 재작성 (현실적 방안)

- 선택지 B: SQLAlchemy ORM 도입하여 DB 추상화 (장기 방안)

### 2.7.3 gunicorn 설정 최적화

- sync workers → gthread workers (threads=4)로 변경

- graceful_timeout 추가 (30초)

### 2.7.4 환경변수 템플릿

- .env.example 파일 생성: JWT_SECRET_KEY, ADMIN_USERS, CORS_ORIGINS, DB_PATH

- 필수 환경변수 누락 시 서버 시작 거부 로직

### 2.7.5 openapi.yaml 플레이스홀더 제거

- server URL "bonded-exhibition.kr" → 환경변수 참조로 변경

### 2.7.6 law_updater.py MD5 교체

- compute_data_hash() MD5 → SHA-256으로 교체

# 3. 실행 우선순위 및 의존성

각 Phase는 순차적으로 실행되며, 이전 Phase 완료 후 다음으로 진행합니다.

| Phase | 제목 | 파일수 | 심각도 | 의존성 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P1 | 보안 긴급 수정 | 3 | CRITICAL | 없음 (최우선) |
| P2 | 런타임 버그 수정 | 5 | HIGH | P1 완료 후 |
| P3 | 아키텍처 개선 | 8 | MEDIUM | P2 완료 후 |
| P4 | 스레드 안전성 | 5 | MEDIUM | P3 완료 후 |
| P5 | 코드 품질 | 40 | LOW | P4 완료 후 |
| P6 | 테스트 & CI/CD | 12 | MEDIUM | P5 완료 후 |
| P7 | 배포 & 설정 | 6 | MEDIUM | P6 완료 후 |

# 4. 파일별 수정 매트릭스

| 파일 | Phase | 수정 내용 |
| --- | --- | --- |
| src/auth.py | P1,4 | 비밀번호 bcrypt 교체, JWT 시크릿 외부화, 기본계정 제거, _users 락 |
| config/security_config.json | P1 | CORS 플레이스홀더 제거, 환경변수 참조 |
| src/satisfaction_tracker.py | P2 | SQL UPDATE 구문 서브쿼리 패턴으로 수정 |
| src/quality_scorer.py | P2 | _scored_history deque(maxlen=10000) 교체 |
| src/realtime_monitor.py | P2 | _active_sessions TTL dict로 변경, end_session() 추가 |
| src/session.py | P2,3 | 기본값 None 반환, SQLite 저장소로 교체 |
| src/chart_data.py | P2 | response_time_ms 컬럼 추가 migration 생성 |
| src/logger_db.py | P3 | get_connection() 공개 API 추가, DB풀 통합 |
| src/analytics.py | P3,5 | _get_conn() → 공개 API, 타입힌트 보강 |
| src/escalation.py | P4,5 | 캐시 락 추가, TTL 갱신, 타입힌트 |
| src/webhook_manager.py | P4 | dir() 오용 수정, Lock 범위 확대 |
| src/db_migration.py | P4 | migrate()에 threading.Lock 추가 |
| src/data_validator.py | P4 | JSON 파일 캐싱 + TTL 패턴 적용 |
| src/utils.py | P5 | 에러 핸들링 추가, 타입힌트 |
| src/api_gateway.py | P5 | utcnow() 교체, pagination max cap 추가 |
| src/template_engine.py | P5 | XSS 방어 html.escape() 추가 |
| src/related_faq.py | P5 | Lazy computation 패턴 적용 |
| src/plugin_system.py | P5 | callable → Callable 타입 수정 |
| src/domain_config.py | P5 | old typing → 빌트인 제네릭 변환 |
| tests/conftest.py | P6 | tmp_path fixture 사용으로 변경 |
| .github/workflows/ci.yml | P6 | e2e 테스트 복원, mypy 추가, 커버리지 임계값 |
| .github/workflows/cd.yml | P6 | Docker 기반 배포, 롤백 통합 |
| deploy/nginx.conf | P7 | SSL 활성화, HTTPS 리다이렉트, HSTS |
| deploy/gunicorn_config.py | P7 | gthread workers, graceful_timeout |
| db/schema.sql | P7 | SQLite 호환 재작성 또는 미사용 명시 |
| src/law_updater.py | P7 | MD5 → SHA-256 교체 |
| api/openapi.yaml | P7 | 서버 URL 플레이스홀더 제거 |

# 5. 검증 계획

## 5.1 Phase별 검증 항목

- P1 검증: bcrypt 해싱 테스트, JWT 시크릿 미설정 시 서버 거부 확인, 기본계정 제거 확인

- P2 검증: satisfaction SQL 실행 테스트, 메모리 누수 방지 단위테스트, chart_data 히스토그램 반환값 검증

- P3 검증: 다중 워커 환경에서 세션 공유 테스트, DB풀 연결 재사용 확인

- P4 검증: 동시성 테스트 (concurrent.futures), 데드락 부재 검증

- P5 검증: mypy --strict 전체 패스, ruff 린트 통과

- P6 검증: pytest --cov 커버리지 90%+, CI 파이프라인 전체 통과

- P7 검증: SSL Labs A+ 등급, Docker 이미지 빌드/배포 전체 테스트

## 5.2 최종 통합 검증

- 전체 테스트 스위트 실행 (90개+ 테스트 파일)

- Docker 컨테이너 빌드 및 health check 통과

- 시뮬레이터(simulator.py) 기반 E2E 테스트

- 보안 점검: 하드코딩 자격증명 잔류 grep 검색

- CHANGELOG v15.0.0 작성 및 릴리즈 태그